# Opbouw van de app

| Datum | Taken | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| 28 oktober 2026 | Project opstarten Eigen naam en kleuren kiezen. Git-repository, Android-project en Firebase opzetten. Datamodel en schermen bepalen. MVVM met ViewModels en StateFlow, Navigation Compose en strings.xml voorbereiden. | Een project dat draait, met basisnavigatie en een duidelijke structuur. |
| 4 november 2026 | Accounts en rollen Registreren met naam, e-mail, wachtwoord en klant- of handelaarsrol. Inloggen, uitloggen, sessie behouden en naar het juiste startscherm navigeren. Foutmeldingen en eerste Firestore-securityregels toevoegen. | Een werkende aanmeldflow voor beide rollen. |
| 11 november 2026 | Locatie en winkelregistratie Locatiepermissies en een kaartpin als alternatief voorzien. OSMDroid integreren. Winkelgegevens opslaan. Adressen ophalen met Nominatim via Retrofit, met een herkenbare User-Agent, maximaal één aanvraag per seconde en caching in Room. | Een handelaar kan een winkel met locatie en adres registreren. |
| 18 november 2026 | Pakketten aanbieden Formulier maken voor titel, beschrijving, prijzen, aantal en ophaalvenster. Camera en galerij aansluiten. Foto verkleinen, comprimeren en als Base64 in Firestore opslaan. Eigen pakketten realtime tonen. | Een handelaar kan pakketten publiceren en opvolgen. |
| 25 november 2026 | Pakketten ontdekken Beschikbare pakketten tonen, gesorteerd op afstand. Gemeente via reverse geocoding weergeven. Kaart met winkelmarkers en een detailscherm met kleine kaart bouwen. Realtime updates verwerken. | Een klant kan pakketten via lijst en kaart vinden en bekijken. |

# Afronding en presentatie

| Datum | Taken | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| 2 december 2026 | Reserveren en bestellingen Aantal kiezen en reservering opslaan. Voorraad veilig bijwerken met een Firestore-transactie, ook bij gelijktijdige reservaties. Een ophaalcode van zes tekens tonen. Actieve en vroegere bestellingen met status weergeven. | De flow van aanbieden tot reserveren werkt. |
| 9 december 2026 | Offline gegevens en favorieten Bestellingen in Room cachen en offline tonen. Favoriete winkels lokaal bewaren en een eigen tabblad geven. Realtime wijzigingen verwerken in de lokale gegevens. | De verplichte Room-functionaliteit werkt. |
| 16 december 2026 | Must-controle en stabiliteit Alle Must-vereisten nalopen. Rotatie, geen internet, geweigerde locatie, lege lijsten en ongeldige invoer testen. Laadindicatoren, invoervalidatie en securityregels controleren en fouten oplossen. | Een stabiele versie met alle verplichte functies. |
| 23 december 2026 | Buffer en uitbreidingen Eerst achterstand en bugs wegwerken. Alleen bij een stabiele basis Should-functies toevoegen: ophalen bevestigen, annuleren met voorraadherstel, pakketten aanpassen of offline halen, filters, wachtwoordreset, app-icoon en dark mode. | Een afgewerkte app; extra functies blijven afhankelijk van de beschikbare tijd. |
| 30 december 2026 | Eindtest en presentatievoorbereiding Geen nieuwe functies meer starten. Installatie en volledige gebruikersflows testen. Demoaccounts en voorbeeldgegevens klaarzetten. Presentatie maken en de demo oefenen. Architectuur, technische keuzes en eigen code kunnen toelichten. | Een presentatieklare app en een geoefende demonstratie. |
| 6 januari 2027 | Presentatie App, accounts en verbinding kort controleren. De klant- en handelaarsflow demonstreren en de technische uitwerking toelichten. | Presentatie en demonstratie van het individuele project. |